## Slide 1
Сначала готовим дизайн и фронтенд сайта VEDAL
Консервативная презентация для проверки НН: что попадёт в первую версию сайта, какие ответы нужны и где подключается Smart Solution.
Черновик PowerPoint v3 / 23 июля 2026

## Slide 2
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Фокус ближайших дней — сайт, а не вся инфраструктура сразу
Инфраструктуру, CRM и AI фиксируем как дорожную карту, но первый deliverable — пакет для дизайна и фронтенда.
Шаг
Что делаем
Зачем
1
Собрать структуру страниц
что показываем в первом релизе
2
Подготовить поля ответов НН
что ждём для текстов и карточек
3
Предложить 3 фронтенд-варианта
консервативный, продуктовый, экспертный
4
Отдать Claude/верстальщику
страницы, мета, контент, правила
5
Подключить Smart Solution
интеграционный слой для сайта, CRM/S3 и AI
Остальное не теряем: S3, CRM, закрытый контур, LLM/VLM идут после согласования сайта и контента.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
02

## Slide 3
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Текущий сайт даёт основу, но не готов как полноценный B2B-каталог
1
Есть позиционирование производителя и базовые страницы.
2
Есть продуктовые направления, но нет сильных карточек продаж.
3
Нужны документы, CTA, SEO-структура и медиа-хранилище.
4
Список продуктов надо сверить с официальным каталогом.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
03

## Slide 4
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Титульную страницу нужно пересобрать с местом для Urania
Hero должен продавать производство и продукцию, а ассистент помогает посетителю быстро выбрать следующий шаг.
Urania assistant slot
Спросите Urania о продукции, документах или сервисе
1
Сильнее вывести продукцию и производство в первый экран.
2
Добавить CTA: запросить КП и открыть каталог.
3
Заложить место под ассистента Urania без перегруза hero.
4
Сохранить строгий B2B-тон медицинского производителя.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
04

## Slide 5
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Urania: образ ассистента для запросов пользователей сайта
Образ берём от музы астрономии: точность, навигация, карта знаний, небесный глобус и циркуль.
Блок
Требование
Образ
спокойная женская персона, не “врач”, а проводник по знаниям
Визуальные мотивы
звёздная карта, небесный глобус, циркуль, зелёно-бирюзовые акценты
Что отвечает
продукты, документы, КП, каталог, сервис, контакты
Ограничения
без диагнозов, лечения, выдуманных цен, сроков и сертификатов
Urania
муза навигации по продуктам и документам VEDAL
Источник образа: Wikipedia, Urania / Урания
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
05

## Slide 6
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Аватары Urania: выбираем степень персонификации
Три направления дают НН выбор: ближе к медицине, ближе к спокойному ассистенту или ближе к образу музы астрономии.
Рекомендация MVP
Средний аватар: спокойный навигационный ассистент, не врач.
После ответа НН фиксируем avatar_id.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
06

## Slide 7
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Urania в веб-интерфейсе: hero, чат и быстрые действия
Концепт показывает место ассистента, но финальный UI должен быть пересобран кодом без AI-артефактов в тексте.
1
Hero держит фокус на продукции.
2
Urania помогает: продукт, документ, КП, сервис.
3
Кнопка доступна после скролла.
4
Ответы только из утверждённых источников.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
07

## Slide 8
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Страницы первого релиза проектируем с местами под ответы НН
Главная
hero, производство, CTA, место под Urania
Продукция
10 карточек, категории, фильтры, КП, каталог
Производство
фото, качество, ISO, процессы без чувствительных деталей
Документы
публичные сертификаты, каталог, пресс-материалы
Пресс-центр
Иннопром, новости, партнёры, медиа-кит
Контакты
продажи, сервис, формы, согласия
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
08

## Slide 9
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Метаданные ответа НН сразу превращаются в контент для страниц
Поле
Пример
Куда подставляем
product_priority
1-10
порядок карточек и hero
public_status
можно / нельзя
документы, SEO, тексты
certification
РУ, ISO, испытания
доверие и документы
cta_type
КП / каталог / сервис
формы и CRM
asset_link
облако / файл
фото, видео, PDF
assistant_slot
hero / button / both
место Urania
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
09

## Slide 10
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Три варианта фронтенда дают НН выбор без затягивания сроков
A. Консервативный
производитель, доверие, документы, строгий B2B
рекомендован для первой защиты
B. Продуктовый
каталог как центр, быстрый путь к КП
как альтернативный макет
C. Экспертный
технологии, R&D, AI-ready, международный сигнал
как альтернативный макет
Для пятничной версии показываем не полноценные макеты, а выбранную логику страниц и критерии дизайна.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
10

## Slide 11
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Каталог первого релиза должен быть главным объектом вёрстки
1
Карточка: название, назначение, фото, статус, CTA.
2
Страница продукта: преимущества, характеристики, документы.
3
Фильтры: неонатология, реанимация, анестезиология, мониторинг.
4
Пока нет ответов НН, карточки помечаем как “ожидает уточнения”.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
11

## Slide 12
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Пакет для Claude/верстальщика должен быть готов до дизайна
#
Артефакт
Содержание
1
sitemap
разделы, URL, приоритет
2
content model
поля продукта и документа
3
page briefs
цель, блоки, CTA, SEO
4
design rules
строгий B2B, без маркетинговой перегрузки
5
asset map
что ждём от НН и куда вставлять
6
Smart Solution layer
как связать сайт, CRM/S3 и будущий AI
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
12

## Slide 13
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Оценка: выделенная команда 7 человек закрывает быстрый релиз
Роль
Загрузка
Зона ответственности
PM / аналитик
1.0
сбор ответов НН, сроки, структура
UX/UI дизайнер
1.0
3 варианта, финальный макет
Frontend lead
1.0
архитектура, компоненты, интеграция
Frontend developer
1.0
страницы, адаптив, формы
Backend/CMS developer
0.7
формы, CMS, S3, CRM handoff
Content/SEO
0.8
тексты, мета, документы, языки
QA/DevOps
0.5
проверка, домен, деплой, Метрика
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
13

## Slide 14
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Сжатый график реалистичен только при фиксированном scope
23 июля
PowerPoint v0, вопросы, структура страниц
24 июля
проверка НН, ответы, выбор фронтенд-варианта
27 июля
финальная презентация, тесты, релизный пакет
28 июля
защита перед стейкхолдерами
Критично: вопросы НН должны быть закрыты до конца 24 июля 2026, иначе в понедельник финализируем только подтверждённую часть.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
14

## Slide 15
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Инфраструктура остаётся в программе, но не спорит с первым релизом
S3
медиа и документы
CRM
заявки и КП
Smart Solution
интеграционный слой сайта, CRM/S3 и AI
Контур 60 сотрудников
почта, встречи, роли, VPN
AI-поиск
документы для продаж и сервиса
VLM-пилот
сервис и производство
В презентации для стейкхолдеров это будет выглядеть как roadmap после запуска сайта, а не как обязательство сделать всё сразу.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
15

## Slide 16
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Smart Solution добавляет интеграционный слой поверх сайта
1
Не заменяет бренд VEDAL: Smart Solution выступает технологическим интегратором.
2
Связывает сайт, формы, CRM, S3-хранилище и будущий AI-поиск.
3
Помогает упаковать ответы НН в метаданные страниц и продуктовых карточек.
4
Даёт понятный мост от дизайна к внедрению без раздувания первого релиза.
В первом релизе показываем роль Smart Solution как архитектурного партнёра. Глубокие LLM/VLM-сценарии остаются следующим этапом.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
16

## Slide 17
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Решение на пятницу: утвердить пакет для вёрстки
1
НН отвечает на квиз в конце презентации.
2
Мы подставляем ответы в мета-поля страниц.
3
Готовим 3 варианта frontend-концепции.
4
Выбираем один и отдаём в реализацию.
Дальше идут вопросы. Их цель — не обсуждать всё подряд, а быстро получить данные для дизайна и первой версии сайта.
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
17

## Slide 18
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Квиз для НН: сайт
Формат ответа: коротко заполнить колонку “Ответ НН”; после этого обновляем страницы, тексты и дизайн.
Вопрос
Ответ НН
Что меняется в дизайне
Сохраняем текущий vedal-med.ru или готовим новую версию?
ожидаем
архитектура и объём работ
Какие разделы обязательны в первом релизе?
ожидаем
sitemap и меню
Нужны ли цены или только заявки/КП?
ожидаем
карточки и CTA
Кто утверждает публичные формулировки по медизделиям?
ожидаем
процесс согласования
Какие формы нужны: КП, каталог, консультация, сервис, партнёрство?
ожидаем
формы и CRM
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
18

## Slide 19
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Квиз для НН: продукты
Формат ответа: коротко заполнить колонку “Ответ НН”; после этого обновляем страницы, тексты и дизайн.
Вопрос
Ответ НН
Что меняется в дизайне
Какие 10 продуктов входят в первый релиз?
ожидаем
карточки каталога
Какие продукты приоритетны для продаж?
ожидаем
порядок и hero
Какие продукты готовы к публичному продвижению?
ожидаем
статусы публикации
Где РУ, сертификаты, протоколы, ISO?
ожидаем
документы и доверие
Какие характеристики можно публиковать без риска?
ожидаем
таблицы продукта
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
19

## Slide 20
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Квиз для НН: материалы
Формат ответа: коротко заполнить колонку “Ответ НН”; после этого обновляем страницы, тексты и дизайн.
Вопрос
Ответ НН
Что меняется в дизайне
Где лежат фото, видео, каталоги и презентации?
ожидаем
asset map
Есть ли материалы Иннопрома в готовом виде?
ожидаем
пресс-центр
Какие документы строго внутренние?
ожидаем
публичный/закрытый контур
Есть ли англоязычные или китайские материалы?
ожидаем
языковые версии
Кто финально согласует публикацию документов?
ожидаем
workflow approval
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
20

## Slide 21
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Квиз для НН: инфраструктура
Формат ответа: коротко заполнить колонку “Ответ НН”; после этого обновляем страницы, тексты и дизайн.
Вопрос
Ответ НН
Что меняется в дизайне
Предпочтительный контур: Яндекс, Google, Контур или гибрид?
ожидаем
roadmap после сайта
Есть ли требование хранить данные только в РФ?
ожидаем
облако и S3
Нужен ли VPN сразу?
ожидаем
закрытый доступ
Какой CRM сейчас пользуются или рассматривают?
ожидаем
интеграция форм
Кто администрирует пользователей и доступы?
ожидаем
операционная модель
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
21

## Slide 22
VEDAL / дизайн-пайплайн сайта
Квиз для НН: AI
Формат ответа: коротко заполнить колонку “Ответ НН”; после этого обновляем страницы, тексты и дизайн.
Вопрос
Ответ НН
Что меняется в дизайне
Какие документы можно использовать для внутреннего AI-поиска?
ожидаем
RAG-корпус
Нужен ли полностью закрытый контур для LLM/VLM?
ожидаем
архитектура AI
Первые AI-сценарии: продажи, сервис, производство, R&D?
ожидаем
приоритет пилота
Можно ли начать с облачной модели Яндекса?
ожидаем
стоимость и сроки
Какие данные нельзя отправлять во внешние AI-сервисы?
ожидаем
security policy
v3: Urania визуализирована как аватар и web-assistant в hero.
22