## Slide 1
VEDAL Portal
Архитектура и этапы реализации
Предложение к обсуждению · август 2026
Notes: Цель встречи — согласовать состав работ и порядок, а не детали реализации.

## Slide 2
Что предлагаем
Сайт, серверная часть и админка развиваются как одна система, а не как три отдельных проекта
1
Одна платформа
Каталог, заявки, документы и ассистент живут в одном приложении с общими правилами доступа и общим журналом действий.
2
Контент без разработчика
Сотрудник правит каталог, новости и документы через админку. Сейчас каждая правка — это задача программисту.
3
Ни одной потерянной заявки
Обращение фиксируется в базе до того, как уйдёт письмо. Сбой почты или сети не стоит клиента.
Notes: Три обещания, по которым можно проверить результат.

## Slide 3
Где мы сейчас
Витрина готова, за ней пока пусто
Готово
Девять экранов сайта в новом дизайне
Каталог первого релиза: 4 изделия
Формы запроса КП, каталога, консультации и сервиса
Виджет ассистента Ведалины на всех страницах
Сайт опубликован и открывается
Чего не хватает
Каталог и тексты зашиты в код — правка через разработчика
Заявки ещё не передаются в 1С CRM
Документы негде хранить и нечем публиковать
Ассистенту нечем отвечать: нет источника данных
Нет журнала действий и резервных копий
Notes: Разрыв между тем, что видно снаружи, и тем, что работает внутри.

## Slide 4
Как устроен доступ
Всё, что входит в систему, входит через одну из трёх дверей — проверять безопасность нужно в трёх местах, а не в тридцати
Чтение
Сайт забирает каталог, новости и документы. Только опубликованное, только на чтение.
Приём заявок
Единственное место, где внешний мир пишет данные. Здесь проверка полей, вложений и защита от спама.
Админка
Управление контентом и заявками. Вход по паролю и второму фактору, каждое действие в журнале.
Админку можно закрыть от интернета целиком — она отделена от публичной части по адресу.
Notes: Ограниченное число входов — то, что делает периметр обозримым.

## Slide 5
Почему заявка не теряется
Обращение записывается раньше, чем система пытается что-либо отправить
Форма
Клиент отправляет запрос
Запись
Заявка и задание на письмо сохраняются вместе
Отправка
Письмо уходит отдельным шагом
Менеджер / 1С CRM
Обращение видно в админке и готово к передаче в 1С CRM
Если почта или сеть недоступны, заявка уже в базе и уедет позже. Повторная отправка формы не создаёт вторую заявку.
Notes: Ключевое инженерное решение: запись данных и задание на отправку фиксируются одной операцией.

## Slide 6
Документы и ассистент
Ассистент отвечает только тем, что вы разрешили опубликовать
Хранение документов
Публичные материалы отдаются быстро и с любого устройства
Закрытые файлы не выдаются напрямую — только ссылка с коротким сроком
Каждая выдача закрытого файла попадает в журнал
Публикация только после явного согласования
Ассистент Ведалина
Отвечает по согласованному каталогу и опубликованным документам
К каждому ответу прикладывает ссылку на источник
Не ставит диагнозов и не советует лечение
Не называет цены, сроки и характеристики, которых нет в материалах
Не уверена — передаёт вопрос специалисту
Notes: Ограничения зашиты в систему, а не в формулировку запроса к модели.

## Slide 7
Надёжность
Что происходит, когда что-то ломается
Сайт живёт отдельно
Страницы собраны заранее. Остановка серверной части не гасит витрину.
Возврат к любой минуте
Копии базы ведутся непрерывно, а не раз в сутки.
Копия вне площадки
Недельная копия хранится в отдельной учётной записи, чтобы пережить потерю доступа.
Проверка восстановления
Раз в месяц копия разворачивается и сверяется. Непроверенная копия — не копия.
Отдельно отслеживается ситуация «система работает, а заявки не уезжают» — это самый незаметный вид отказа.
Notes: Обещание не в том, что не сломается, а в том, что известно, как чинить.

## Slide 8
Персональные данные
Формы собирают имя, телефон и почту — это накладывает обязательства
1
Согласие хранится вместе с текстом
Сохраняем не галочку, а редакцию текста, на которую человек согласился, и время. Иначе через год не доказать, с чем он согласился.
2
Срок хранения и автоочистка
Заявки не копятся вечно: по истечении срока данные удаляются без ручной работы.
3
Удаление по обращению
Данные конкретного человека удаляются по его запросу.
4
Данные остаются в России
Инфраструктура на российской площадке.
Notes: Требования закона превращаются в конкретные поля и процедуры, а не в обещания.

## Slide 9
Этапы
От простого к сложному: каждый этап оставляет работающую систему
1
Каталог и новости
Контент переезжает из кода в базу. Сотрудник правит сайт сам, без разработчика.
2
Заявки
Формы начинают работать: обращение попадает в систему, менеджеру на почту и готовится к передаче в 1С CRM.
3
Документы
Хранилище файлов, публикация по согласованию, доступ к закрытым материалам под контролем.
4
Ведалина и переезд
Ведалина получает источник данных. Система переезжает на VM с копиями и мониторингом.
Сроки уточняются после согласования объёма. Первые два этапа не зависят от закупки инфраструктуры.
Notes: Порядок выбран так, чтобы ошибка на раннем этапе стоила дёшево.

## Slide 10
Что нужно от вас
Решения и материалы, без которых работа встанет
Решения
Сколько времени допустимо восстанавливать систему после сбоя
Сколько лет храним заявки
Админка доступна из интернета или только из офиса
Кто согласует публикацию документов
Материалы
Выверенный перечень изделий с характеристиками
Документы, которые можно публиковать
Фотографии производства и продукции
Рабочие адреса и телефоны отделов
Тексты новостей и пресс-релизов
Notes: Часть данных на сайте сейчас показана как заглушки и помечена соответствующим примечанием.

## Slide 11
Следующий шаг
Согласовать состав и порядок этапов — и начать с каталога: он не требует закупки инфраструктуры и сразу снимает правку сайта с разработчика.
Notes: Просьба к встрече: подтвердить порядок этапов и назвать сроки по материалам.

## Slide 12
Техническая схема: путь данных
Слева направо — откуда приходит обращение и где оно оседает
Каналы
Посетитель
Сотрудник
Яндекс Форма
Почта
Периметр
CDN и статика
Reverse proxy
WAF
Приложение
Public API
Forms API
Admin UI
Assistant API
Домены и порты
Асинхронно
Outbox
Relay
Kafka
Аудит
Письма + 1С CRM
Индексация
Хранилища
PostgreSQL
pgvector
S3 публичный
S3 приватный
Записи и события фиксируются одной операцией в PostgreSQL, поэтому очередь можно перезапускать без потери обращений.
Notes: Пять контуров. Зелёным выделено то, что пишем сами.

## Slide 13
Техническая схема: внутри приложения
Одно приложение, модули видят друг друга только через интерфейсы
Входные адаптеры
Public API
Forms API
Admin UI
Assistant API
Доменные модули
catalog
content
documents
crmClient
assistant
notifications
audit
iam (роли)
Порты наружу
FileStorage
MailSender
LlmEngine
EventPublisher
Сквозные механизмы
Миграции схемы
Ключ идемпотентности
Сквозной id запроса
Лимит частоты
Вынести модуль в отдельный сервис можно, не переписывая соседние: они знают только его интерфейс.
Notes: Границы модулей — из README серверной части, плюс content и assistant.

## Slide 14
Техническая схема: конвейер и эксплуатация
Как документ попадает к ассистенту и что держит систему в рабочем состоянии
Конвейер Ведалины
Извлечение текста
Нарезка на части
Эмбеддинги
Векторный индекс
Ответ со ссылками
Бэкапы
Непрерывные копии базы
Недельная копия вне площадки
Проверка восстановления
Наблюдаемость
Сквозной id в логах
Метрики приложения
Алерт на застрявшие заявки
Персональные данные
Версия текста согласия
Срок хранения и очистка
Удаление по обращению
Доставка кода
Сборка с тестами
Миграции на старте
Откат на прошлый образ
Инфраструктура
VM с Docker Compose
PostgreSQL в Docker
Kafka в Docker
Объектное хранилище
Рядом — корпоративная почта, аналитика, хранилище секретов и мониторинг. Окружения: рабочее, предпродакшн, внутреннее и лабораторное.
Notes: Эксплуатация занимает столько же места, сколько функциональность, — это норма для системы, которую сдают надолго.