## Slide 1
VEDAL PORTAL · СОСТОЯНИЕ ПРОДУКТА
Что построено
и что делаем дальше
Сайт, CRM и закрытый контур — одна платформа, а не витрина отдельно и учёт отдельно. Серверная часть работает, сайт работает, они соединены между собой. Дальше — закрытый контур и переезд в облако.
13 августа 2026 ветка dev · 910bcd6 тесты 64 / 64 22 страницы сайта
Notes: Срез на 13 августа 2026. Источник истины — docs/PROJECT.md в репозитории.

## Slide 2
СОСТОЯНИЕ
Из чего сегодня состоит продукт
11
модулей бэкенда
64
теста, все зелёные
3
двери наружу
12
позиций каталога
22
страницы сайта
42
документа ru + en
Notes: Цифры получены подсчётом по репозиторию, а не переписаны по памяти.

## Slide 3
РАМКА
Два контура и шлюз между ними
Стандартные сервисы не переписываем, уникальную логику держим у себя. Почта и календарь покупные. CRM, документы и правила доступа — свои, потому что именно они и есть продукт.
Открытый офис
покупаем
Почта, календарь, Телемост
Яндекс Формы
Диск без секретов
Вики и трекер
Сайт и шлюз
пишем сами
Публичный сайт и каталог
Формы заявок, Урания
Backend API, админка
Integration Gateway
Закрытый контур
пишем сами
CRM: лиды, сделки, КП
Document Vault, PostgreSQL
Keycloak + MFA, роли
Логи, аудит, бэкапы
→
→
Единственный путь внутрь — через шлюз. Клиентская база, договоры и персональные данные наружу не выходят: обратно уезжает только согласованный документ или шаблонное письмо.

## Slide 4
ПЕРИМЕТР
Три двери, и четвёртой не будет
Новая функция приезжает в одну из трёх. Тогда периметр проверяется в трёх местах, а не в тридцати контроллерах.
/api/public/v1/**
сборка сайта, Урания
Только чтение, только опубликованное, кэшируется на пять минут
/api/forms/v1/leads
формы сайта, почта
Единственная запись снаружи. Идемпотентность по ключу: повторный клик не создаёт вторую заявку
/admin/**
сотрудник
Сессия и роли. Закрывается целиком на прокси, код от выбора не зависит
Notes: Решение спеки: четвёртой двери не заводим.

## Slide 5
МЕХАНИКА
Путь заявки — он же границы модулей
Заявка
сайт · форма · почта
→
gateway
источник, поля, вложения
→
crm
черновик лида
→
notifications
шаблонное письмо
→
Клиент
получает ответ
audit · журнал только на добавление
↓
↓
↓
Запись в базу и событие коммитятся одной транзакцией, поэтому заявка не теряется, даже если письмо не ушло. Правку журнала задним числом запрещает триггер базы, а не дисциплина.

## Slide 6
МОДУЛИ
Семь готовы целиком
Одно приложение, одна база. Модули — границы пакетов ru.vedal.portal.*, а не отдельные деплои: пятьдесят сотрудников не требуют микросервисов.
catalog
ГОТОВ
Продукция и категории, публичное API, правка и публикация в админке
content
ГОТОВ
Новости и пресс-центр. Пустая лента — нормальное состояние
documents
ГОТОВ
Перечень, статусы доступа, выдача файла за портом FileStorage
gateway
ГОТОВ
Приём заявок: проверка, honeypot, лимит частоты, идемпотентность
audit
ГОТОВ
Журнал только на добавление, правку запрещает триггер базы
common
ГОТОВ
Ошибки в одном формате, транзакционный outbox, лимиты
app
ГОТОВ
Сборка, четыре окружения, проверка переменных до старта, CORS

## Slide 7
МОДУЛИ
Четыре сделаны наполовину
crm
НАПОЛОВИНУ
Лиды принимаются и видны в админке.
Нет сделок, КП, статусов и ответственного
notifications
НАПОЛОВИНУ
Шаблоны, очередь и учёт доставки готовы.
Письма уходят в лог: SMTP Яндекс 360 не подключён
assistant
НАПОЛОВИНУ
Ограничения и передача человеку работают.
За портом LlmEngine поиск по словам, модели нет
iam
НАПОЛОВИНУ
Вход в админку на локальных учётках.
Keycloak и MFA ждут согласования закрытого контура
Плюс knowledge и vlm — AI-поиск по внутренним документам и визуальные модели для сервиса. Не начаты, это отдельные этапы роадмапа.

## Slide 8
СДЕЛАНО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
Сайт и бэкенд соединены
До этого обе половины были написаны по одной спеке, но между ними не было ни одного провода: формы никуда не отправлялись, Урания отвечала заготовками, каталог жил в файле фронтенда.
Чтение — на сборке
Каталог, новости и документы приходят из публичного API и обновляются раз в пять минут. Падение бэкенда не роняет уже собранный сайт.
Запись — из браузера
Формы уходят с ключом идемпотентности, Урания спрашивает Assistant API и показывает ссылки на источники.
Нет источников — нет ответа
Ассистент не придумывает. Когда подходящих опубликованных материалов нет, идёт передача человеку с контактами.
Фотографии — из MinIO
Медиа переехали в объектное хранилище. Локально MinIO, в облаке Yandex Object Storage: оба говорят на S3.

## Slide 9
ПЛАН
Что делаем дальше
01
Потребители событий переезжают в Kafka
Публикация из outbox готова, топики заводит приложение. Осталось заставить потребителей читать из топиков, а не из процесса, и добавить очередь разбора для битых событий.
БЭКЕНД
02
Keycloak и MFA вместо локальных учёток
Вход строится на покупном провайдере идентичности, у нас остаётся модель ролей. Это условие для всего закрытого контура.
БЭКЕНД
03
Документы в объектное хранилище
MinIO уже поднят и медиа в нём. Осталось перевести туда документы: клиент на AWS SDK, приватный бакет, подписанные ссылки.
БЭКЕНД
04
CRM целиком
Клиенты, сделки, КП, статусы, ответственный, дилерская и сервисная воронки, аналитика по изделию и источнику.
БЭКЕНД
Порядок не произвольный: каждый шаг оставляет работающее приложение.

## Slide 10
ПЛАН
Что делаем дальше
05
Живые письма и живая модель
Почта переключается на SMTP Яндекс 360. Урания получает YandexGPT и pgvector. Ограничения остаются в коде до вызова модели, а не в промпте.
БЭКЕНД
06
Пресс-центр, партнёры, SEO и аналитика
Двух страниц из карты сайта ещё нет. Плюс метаданные, разметка изделий, Яндекс Метрика и десять именованных событий — список уже согласован.
ФРОНТЕНД
07
Переезд в облако
VM, Managed PostgreSQL и Kafka, объектное хранилище, бэкапы с проверкой восстановления, мониторинг, сборка с деплоем.
ИНФРА
Последний шаг упирается в Yandex Cloud, которого пока нет: до него бэкенд живёт локально, а сайт остаётся статикой.

## Slide 11
ОНБОРДИНГ
Как включиться
Поднять у себя
# база, брокер и хранилище
docker compose -f backend/compose.yaml up -d
# фотографии в хранилище
node backend/tools/upload-media.mjs
# бэкенд, порт 8081
cd backend && ./mvnw spring-boot:run
# сайт, порт 3000
cd frontend && npm run dev
Нужны JDK 25, Node 24 и Docker. Тесты идут на настоящем PostgreSQL, поэтому Docker обязателен именно для них. Настройки сайта — frontend/.env.example.
Куда коммитить
back
серверная логика, тесты бэкенда
front
клиент, стили, тесты фронтенда
db
миграции, SQL, seed-данные
infra
сборка, CI/CD, Docker, зависимости
docs
документация и спеки
dev
интеграция, здесь всё тестируется вместе
main
только протестированное
Коммиты — Conventional Commits с префиксом слоя. В dev мержим с --no-ff, в main — только после зелёных тестов.
Начинать читать — с docs/PROJECT.md. Там суть, архитектура, раскладка репозитория и открытые вопросы; остальные сорок документов — детализация. Вся документация ведётся парами ru и en с переключателем внутри файла.

## Slide 12
ЧТО МЕШАЕТ
Риски и чего ждём
Расхождения в документах
Пять штук, каждое зафиксировано как нерешённое: 50 или 60 сотрудников, Kafka или Redis, своя CRM или коробочная, «около десяти» или тринадцать изделий.
Данных по продукции нет
Датащитами подтверждены три позиции из двенадцати. Статус регистрации не подтверждён ни у одной, фотографий отдельными файлами нет.
Облака нет
Всё, что упирается в Yandex Cloud, стоит: Managed PostgreSQL и Kafka, бэкапы, мониторинг, развёртывание. Бэкенд пока живёт локально.
Ждут подтверждения
Допустимая потеря данных и время подъёма, срок хранения заявок, закрывать ли админку по сети, когда подключаем Keycloak.
Источник истины — docs/PROJECT.md в репозитории. Эта презентация — срез на 13 августа 2026; если расходится с репозиторием, прав репозиторий.